# نقشه راه اجرای پروژه ICP بر اساس کدهای Isatis (Python) و ICP (.NET)

هدف این سند این است که شما بتوانید از فاز ۰ تا فاز ۶ را به‌صورت مرحله‌به‌مرحله اجرا کنید، بدون این‌که در معماری، وابستگی لایه‌ها یا ترتیب پیاده‌سازی منطق علمی (QC/CRM/Calibration/Reports) اشتباهی رخ بدهد. این سند بر اساس کدهای موجود در دو مخزن Isatis (پایتون) و ICP (دات‌نت) تهیه شده است.

# ۱. اصول کلی قبل از شروع

قبل از ورود به فازها، این اصول را همیشه در ذهن داشته باشید:

همه چیز باید روی معماری چهارلایه سوار شود: Presentation (API) → Application (UseCases/Services) → Domain (Entities/ValueObjects/Interfaces) → Infrastructure (Data, Files, Reports).

در هیچ مرحله‌ای منطق علمی (QC، CRM، Calibration، Drift) نباید مستقیماً داخل Controller یا لایه زیرساخت نوشته شود. همه این منطق‌ها باید داخل Serviceهای لایه Application قرار بگیرند.

Domain باید از هرگونه وابستگی به تکنولوژی‌های زیرساختی (EF، Elasticsearch، گزارش‌ساز، وب و غیره) مستقل بماند.

در هر فاز، فقط کارهای همان فاز را انجام دهید و از فازهای بعدی جلو نزنید. مثلاً در فاز ۰ هرگز وارد پیاده‌سازی الگوریتم‌های QC نشوید.

# ۲. فاز ۰ – تثبیت معماری و لایه‌ها

هدف این فاز: تمیز کردن ساختار معماری ICP و اطمینان از درستی جهت وابستگی‌ها، به‌طوری‌که در فازهای بعدی بتوانید با خیال راحت منطق Isatis را روی آن سوار کنید.

خروجی مورد انتظار فاز ۰:

وجود پروژه جداگانه برای لایه Application (مثلاً Icp.Application).

عدم استفاده مستقیم Controllerها از UnitOfWork/Repository و استفاده از Serviceهای Application.

پروژه Files به‌صورت Class Library و متصل به API از طریق DI، بدون Program.cs اضافی.

وابستگی‌ها یک‌طرفه و تمیز: API → Application → Domain + Infrastructure.

گام‌های اجرایی فاز ۰ (به ترتیب انجام دهید):

ایجاد پروژه جدید برای لایه Application (مثلاً Icp.Application) در همان Solution ICP.

انتقال Interfaceهای سرویس (مثلاً IProjectService, ISampleService, IFileProcessingService, IQualityControlService, ICRMService, ICalibrationService, IReportService) به جایی که از نظر شما منطقی است (معمولاً Domain)، و پیاده‌سازی کلاس‌های واقعی این سرویس‌ها در لایه Application. در این فاز می‌توانید متدها را موقتاً خالی بگذارید یا Throw NotImplementedException کنید.

اصلاح Controllerها (مثل ProjectsController) به‌نحوی که به‌جای تزریق مستقیم IUnitOfWork، سرویس‌های لایه Application را تزریق کنند. در این مرحله فقط امضاها را عوض کنید و هنوز منطق پیچیده‌ای اضافه نکنید.

اصلاح پروژه Infrastructure.Icp.Files: اطمینان حاصل کنید که این پروژه از نوع Class Library است و هیچ Program.cs اجرایی در آن وجود ندارد. تمام Registrationهای DI برای فایل‌ها (CsvFileProcessor, ExcelFileProcessor, Parsers و …) را در یک کلاس DependencyInjection در همین پروژه قرار دهید.

در Program.cs پروژه API، متدهای AddInfrastructureData و AddInfrastructureFiles (و در آینده AddInfrastructureReports) را به‌درستی و به ترتیب صدا بزنید.

حذف هرگونه PackageReference غیرضروری از Domain (مثلاً NEST یا چیزهای مشابه) که به زیرساخت وابسته است. Domain باید فقط شامل منطق کسب‌وکار و قراردادها (Interfaces) باشد.

اجرای پروژه و اطمینان از اینکه API بدون خطا بالا می‌آید، swagger کار می‌کند و حداقل ProjectsController قابل دسترسی است.

نکته مهم: در پایان فاز ۰ هنوز نباید هیچ منطق واقعی QC/CRM/Calibration را پیاده‌سازی کرده باشید؛ فقط معماری و سیم‌کشی سرویس‌ها و DI باید درست شده باشد.

# ۳. فاز ۱ – مدل داده و CRUD پروژه‌ها و نمونه‌ها

هدف این فاز: ایجاد و مدیریت کامل Project و Sample در DB با استفاده از EF و Serviceهای لایه Application، بدون ورود به بحث QC و Calibration.

خروجی مورد انتظار فاز ۱:

امکان ایجاد، ویرایش، حذف و مشاهده پروژه‌ها از طریق API.

امکان افزودن، ویرایش، حذف و مشاهده نمونه‌ها (Samples) زیر یک پروژه از طریق API.

ذخیره‌سازی پایدار Project و Sample در دیتابیس با استفاده از EF و Repository/UnitOfWork.

گام‌های اجرایی فاز ۱:

مرور Entityهای Project, Sample, Measurement, Element و اطمینان از کامل بودن فیلدهای مهم بر اساس نیاز Isatis (پایتون). اگر لازم است فیلدی از دست رفته را اضافه کنید، همین‌جا این کار را انجام دهید.

بررسی Configهای EF (Fluent API) برای این Entityها در پروژه Infrastructure.Data و هماهنگی آن‌ها با ساختار نهایی DB.

پیاده‌سازی ProjectService در لایه Application: متدهایی مانند CreateProject, UpdateProject, DeleteProject, GetProjectById, GetAllProjects.

پیاده‌سازی SampleService در لایه Application: متدهایی مانند AddSampleToProject, UpdateSample, DeleteSample, GetSamplesForProject.

اصلاح ProjectsController به‌نحوی که از ProjectService و SampleService استفاده کند و دیگر به شکل مستقیم با UnitOfWork کار نکند.

نوشتن چند تست ساده (یا حداقل تست دستی با Postman/Swagger) برای اطمینان از اینکه CRUD پروژه‌ها و نمونه‌ها به‌درستی کار می‌کند.

# ۴. فاز ۲ – ایمپورت فایل‌ها و ساخت Project/Sample

هدف این فاز: انجام کاری مشابه ماژول load_file.py در Isatis، یعنی دریافت فایل‌های خام (MASS/OES/CRM)، اعتبارسنجی آن‌ها، تبدیل به ساختار داخلی و ساخت یک Project به همراه Samples و Measurements در ICP.

خروجی مورد انتظار فاز ۲:

وجود یک متد سطح‌بالا در FileProcessingService که با گرفتن فایل ورودی، یک Project و مجموعه Samples در DB بسازد.

امکان فراخوانی این عملیات از طریق API (مثلاً Endpoint /projects/import).

هم‌تراز بودن ساختار داده‌ی واردشده در ICP با آنچه در Isatis پس از load_file ساخته می‌شود (از نظر تعداد نمونه‌ها، نوع نمونه‌ها و ستون‌های کلیدی).

گام‌های اجرایی فاز ۲:

مطالعه دقیق کد load_file.py (و ماژول‌های مرتبط در Isatis) برای درک نحوه تشخیص نوع فایل، ستون‌های مورد انتظار و نحوه ترکیب چند فایل.

بازبینی CsvFileProcessor, ExcelFileProcessor, SampleDataParser, ICPMSDataParser و FileValidationService در ICP و هماهنگ کردن آن‌ها با ساختار واقعی فایل‌هایی که Isatis استفاده می‌کند.

پیاده‌سازی FileProcessingService در لایه Application. این سرویس باید مراحل زیر را انجام دهد: خواندن فایل، اعتبارسنجی ساختار، تبدیل رکوردها به مدل‌های Domain و ذخیره آن‌ها با استفاده از UnitOfWork.

تعریف DTO مناسب برای نتیجه ایمپورت (مثلاً FileImportResultDto شامل ProjectId، تعداد Samples، Error/Warningها).

افزودن Endpoint مناسب در API (مثلاً POST /projects/import) که فایل را دریافت و FileProcessingService را صدا بزند.

انجام تست با یک یا دو فایل نمونه‌ای که قبلاً در Isatis استفاده کرده‌اید و مقایسه ساختار خروجی (Projects/Samples) در دو سیستم.

# ۵. فاز ۳ – کنترل کیفیت (QC)

هدف این فاز: انتقال منطق QC از Isatis به ICP، شامل انواع چک‌ها مانند Weight, Volume, DF, Empty, CRM/RM QC، و ذخیره‌ی نتایج در DB به‌صورت ساختارمند.

خروجی مورد انتظار فاز ۳:

وجود QualityControlService در لایه Application با متدهای مشخص برای هر نوع QC.

ذخیره شدن نتیجه هر QC در جدول/Entity مربوطه (QualityCheck و مدل‌های مرتبط).

امکان فراخوانی QCها از طریق API و دریافت QC Summary برای یک Project.

گام‌های اجرایی فاز ۳:

مطالعه فایل‌های weight_check.py, volume_check.py, DF_check.py, empty_check.py, CRM_check.py, RM_check.py در Isatis و استخراج قواعد دقیق هر نوع QC (حدود مجاز، وضعیت Accept/Warning/Fail، پیام‌ها).

طراحی یا تکمیل Entityها و DTOهای مرتبط با QC در Domain و Shared (اگر چیزی کم است).

پیاده‌سازی QualityControlService در لایه Application، به‌گونه‌ای که برای هر نوع QC متد جداگانه داشته باشد (مثلاً RunWeightChecks, RunVolumeChecks و غیره).

در هر متد QC، Samples و Measurements مربوط به Project را از DB خوانده و قواعد QC استخراج‌شده از پایتون را اعمال کنید، سپس نتیجه را در DB ذخیره نمایید.

تعریف Endpointهای API برای اجرای QC و دریافت خلاصه آن (مثلاً POST /projects/{id}/qc/weight و GET /projects/{id}/qc/summary).

تست نتایج QC بین Isatis و ICP با استفاده از یک دیتای نمونه و بررسی هم‌خوانی حداقلی نتایج (قبول/رد و مقادیر کلیدی).

# ۶. فاز ۴ – CRM / Calibration / Drift

هدف این فاز: پیاده‌سازی منطق CRM، ساخت منحنی‌های کالیبراسیون، اعمال Drift Correction و تبدیل شدت‌ها به غلظت نهایی برای نمونه‌های Unknown، بر اساس منطق موجود در Isatis.

خروجی مورد انتظار فاز ۴:

وجود CRMService و CalibrationService در لایه Application با متدهای روشن برای ساخت CalibrationCurve و اعمال Drift.

ذخیره کامل اطلاعات منحنی‌ها (نقاط، ضرایب، R²، خطاها) در DB.

امکان اعمال کالیبراسیون بر روی نمونه‌ها و به‌دست آوردن نتایج نهایی (Concentration/Result) از طریق Serviceها و API.

گام‌های اجرایی فاز ۴:

مطالعه دقیق فایل‌های CRM.py, calibration_tab.py, crm_manager.py و بخش‌های مرتبط در CRM_check.py و RM_check.py برای درک کامل جریان CRM و Calibration و Drift در Isatis.

بررسی و در صورت نیاز تکمیل Entityها و ValueObjectهای مرتبط در ICP (CRM, CRMValue, CalibrationCurve, CalibrationPoint, Element, Isotope و غیره).

پیاده‌سازی CRMService در Application برای مدیریت CRM Library، تخصیص CRM به Project و آماده‌سازی داده‌های CRM برای کالیبراسیون.

پیاده‌سازی CalibrationService در Application برای ساخت منحنی‌های کالیبراسیون، محاسبه ضرایب (slope, intercept, R²) و اعمال Drift Correction.

طراحی DTOهای مناسب برای ارائه‌ی Summary کالیبراسیون (برای UI یا گزارش).

تعریف Endpointهای API برای ساخت و اعمال کالیبراسیون و دریافت خلاصه آن (POST /projects/{id}/calibration/... و GET /projects/{id}/calibration/summary).

تست تطبیقی با Isatis: اجرای کالیبراسیون روی یک دیتای مشخص در هر دو سیستم و مقایسه ضرایب، R² و نتایج نهایی تا حد امکان.

# ۷. فاز ۵ – Pivot و گزارش‌ها (Reports)

هدف این فاز: تولید خروجی‌های قابل استفاده برای کاربر، شامل Pivot Viewها، گزارش Summary، گزارش QC و گزارش نتایج نهایی، مشابه آنچه در Isatis در ماژول‌های result و report دیده می‌شود.

خروجی مورد انتظار فاز ۵:

وجود متدهای گزارش‌دهی در ReportService (Application) برای تولید Summary، QC Report و Result Report.

استفاده از مدل‌های Pivot و Templateهای Excel/PDF در Infrastructure.Reports برای ساخت گزارش‌ها.

امکان دریافت گزارش‌ها از طریق API، هم به‌صورت JSON (برای UI) و هم به‌صورت فایل (xlsx/pdf) در صورت نیاز.

گام‌های اجرایی فاز ۵:

مطالعه ماژول‌های pivot_tab.py, pivot_creator.py, pivot_table_model.py و سایر فایل‌های مرتبط با Pivot در Isatis برای درک ساختار pivotها و نیازهای کاربر.

بازبینی مدل‌های Pivot و Report در Infrastructure.Reports (PivotTableConfiguration, PivotField و غیره) و تطبیق آن‌ها با بهره‌برداری مورد نظر.

پیاده‌سازی متدهای GenerateProjectSummary, GenerateQualityControlReport, GenerateFinalResultReport در ReportService در لایه Application.

تکمیل Templateهای Excel و PDF در Infrastructure.Reports/Templates بر اساس خروجی‌های مورد انتظار (ستون‌ها، فرمت‌ها، رنگ‌ها در صورت نیاز).

تعریف Endpointهای API برای دریافت گزارش‌ها (GET /projects/{id}/reports/...) و پیاده‌سازی بازگشت JSON و در صورت لزوم فایل‌های Excel/PDF.

تست گزارش‌ها با چند پروژه نمونه و مقایسه آن‌ها با خروجی‌های گزارش در Isatis.

# ۸. فاز ۶ – تست، تطبیق عددی و بهینه‌سازی

هدف این فاز: اطمینان از صحت علمی و پایداری سیستم ICP در مقایسه با Isatis، و آماده‌سازی برای استفاده در دنیای واقعی با داده‌های حجیم‌تر.

خروجی مورد انتظار فاز ۶:

وجود یک یا چند "ست طلایی" از داده که هم در Isatis و هم در ICP اجرا شده و خروجی‌ها با هم مقایسه شده‌اند.

مجموعه‌ای از تست‌های Unit و Integration برای Use Caseهای اصلی (Import، QC، Calibration، Reports).

اصلاحات لازم برای Performance و پایداری (در صورت نیاز).

گام‌های اجرایی فاز ۶:

انتخاب چند دیتای واقعی/نمونه که قبلاً در Isatis استفاده کرده‌اید و اجرای کامل زنجیره Import → QC → Calibration → Result → Report در Isatis و ذخیره خروجی‌ها.

نوشتن تست‌های Integration در ICP که همین زنجیره را روی همان داده‌ها اجرا کنند و خروجی‌ها را در حد امکان با نتایج Isatis مقایسه نمایند.

افزودن Unit Test برای سرویس‌های کلیدی (FileProcessingService, QualityControlService, CalibrationService, ReportService).

تحلیل Performance روی دیتای نسبتاً بزرگ و بررسی نیاز به بهینه‌سازی (مثلاً به‌کارگیری async/await، کاهش تعداد Query به DB، استفاده از کش در صورت لزوم).

در صورت مشاهده اختلاف‌های معنادار بین نتایج Isatis و ICP، بازگشت به فازهای ۳ یا ۴ و اصلاح منطق مربوطه.

# ۹. نکات پایانی

این سند طوری طراحی شده که اگر فازها را دقیقاً به همین ترتیب و بدون پرش بین فازها طی کنید، احتمال بروز اشتباه‌های معماری و قاطی شدن منطق (مثلاً نوشتن QC داخل Controller یا مخلوط کردن منطق CRM با Read/Write فایل) به حداقل برسد. توصیه می‌شود پس از اتمام هر فاز، یک Commit با پیام واضح (مثلاً "Complete Phase 0 – Architecture") در مخزن خود ثبت کنید تا تاریخچه‌ی پروژه تمیز باقی بماند.